

1. ***IZMJENA PLANA GRADNJE***

***KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA***

***za 2023.***

Krk, prosinac 2023.

**2. IZMJENA ODLUKE**

**o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini.**

(Odluka o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini donesena je na 58. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 20. prosinca 2022. godine, prve izmjene i dopune iste na 60. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 27. lipnja 2023. godine te druge izmjene i dopune iste na 64. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 21. prosinca 2023. godine).

**Članak 3. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa šest suvlasnika Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procijenjeni troškovi (EUR)** | **Reb.plana**  **za 2023.** | **Izvor financiranja** | | | |
| **Ranije isplaćeni predujam** | **EU, HV, ministarstvo** | **Lokalna komponenta (Ponikve + JLS/ kredit HBOR)** | **Financijska korekcija (Ponikve + NZR/JLS)** |
| vidljivost projekta | 9.777 | 0 | 8.873 | 904 | 0 |
| stručni nadzor | 169.944 | 14.931 | 133.641 | 13.621 | 7.751 |
| linijske građevine | 64.360 | 0 | 52.566 | 5.358 | 6.436 |
| UPOV-i | 22.495.057 | 1.935.235 | 18.658090 | 1.901.732 | 0 |
| oprema | 1.769.812 | 0 | 1.606.109 | 163.703 | 0 |
| ravna podrška | 23.800 | 0 | 21.599 | 2.201 | 0 |
| interna jedinica | 208.458 | 0 | 189.176 | 19.282 | 0 |
| **UKUPNO** | **24.741.208** | **1.950.166** | **20.670.054** | **2.106.801** | **14.187** |

**Članak 4. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Omišalj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA OMIŠALJ** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda i postojećeg mjesnog vodovoda Beli Kamik – D 102 | EUR | 223.620 |  | 22.362 |  | 201.258 |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacijskih priključaka u ulici Stran u Omišlju (dio u 2023.) | EUR | 20.903 |  |  | 20.903 |  |
| 3 | Izgradnja fekalne kanalizacije i vodovodnih priključaka u Krčkoj ulici u Njivicama za k.br. 45a i 45b | EUR | 2.498 |  | 2.498 |  |  |
| **OPĆINA OMIŠALJ** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 4 | Rekonstrukcija vodovoda u ulici Pušća u Omišlju (dio u 2023.) | EUR | 136.693 |  | 136.693 |  |  |
| 5 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice V.Nazora u Njivicama | EUR | 25.796 | 16.523 |  | 9.273 |  |
| 6 | Izgradnja vodovoda za CS Kijac, odbojkaško igralište | EUR | 7.229 |  |  | 7.229 |  |
| 7 | Odvojak kralja Tomislava u Njivicama; rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacije | EUR | 54.324 |  | 27.948 | 26.376 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **471.064** | **16.523** | **189.501** | **63.781** | **201.258** |
| **HRK** | **3.549.229** | **124.494** | **1.427.796** | **480.560** | **1.516.379** |

**Članak 5. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Spoj kolektora u Jesenskoj ulici | EUR | 43.678 |  |  | 43.678 |  |
| 2 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije na spoju ulica Krčka i Bašćanska (ostatak u 2024.) | EUR | 16.000 |  |  | 16.000 |  |
| 3 | Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Odvojak Stipkino | EUR | 33.935 |  |  | 33.935 |  |
| 4 | Spojni vodovod do naselja Strilčić s HS Strilčići (dio u 2023. ostatak u 2024. od čega NZR 80.000) | EUR | 187.706 |  |  | 37.706 | 150.000 |
| 5 | Izgradnja vodovoda za apartmansko naselje Lavande | EUR | 15.976 | 15.976 |  |  |  |
| 6 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka u Malinskoj | EUR | 4.646 |  | 4.646 |  |  |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 7 | izgradnja vodovoda kod k.br. Rova 12 | EUR | 12.662 | 12.168 | 495 |  |  |
| 8 | izgradnja vodovoda ulica Grdine | EUR | 3.360 |  |  | 3.360 |  |
| 9 | rekonstrukcija vodovoda kod restorana Primorska koliba | EUR | 2.619 |  | 2.619 |  |  |
| 10 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Odvojku ulice B.Fučića – kod križa | EUR | 9.034 |  |  | 9.034 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **329.616** | **28.143** | **7.760** | **143.713** | **150.000** |
| **HRK** | **2.483.493** | **212.047** | **58.467** | **1.082.803** | **1.130.175** |

**Članak 6. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Grada Krka utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja fekalnog kolektora kod Hotela Dražice-Rafaj | EUR | 6.704 |  |  | 6.704 |  |
| 2 | Rekonstrukcija VS Lizer | EUR | 123.789 |  | 123.789 |  |  |
| 3 | Izgradnja vodovoda visoke zone Grada Krka-ulice P.Žgaljića i Dr.D.Vitezića (ostatak u 2024.) | EUR | 38.865 |  | 38.865 |  |  |
| 4 | Izgradnja vodovoda od Creske ulice sa spojem do ulice Mali kartec | EUR | 66.351 |  |  | 66.351 |  |
| 5 | Izgradnja vodovoda predio Kimpi (dio) | EUR | 30.365 |  |  | 30.365 |  |
| 6 | Rekonstrukcija vodovoda u ulici Lina Bolmarčića | EUR | 32.311 |  | 32.311 |  |  |
| 7 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u U5.3 Sv.Petar - LIDL | EUR | 35.892 |  |  | 35.892 |  |
| 8 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u dijelu U5.2 Sv.Petar - LIDL | EUR | 14.989 |  |  | 14.989 |  |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 9 | Rekonstrukcija vodovoda u ulici V.Tomašića u Krku | EUR | 45.705 |  | 45.705 |  |  |
| 10 | Izgradnja vodovoda servisne zone Vrh | EUR | 29.430 |  |  | 29.430 |  |
| 11 | Rekonstrukcija priključka u ulici Put pod muli i izgradnja vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Mavki u Korniću | EUR | 22.608 |  | 22.608 |  |  |
| 12 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije s priključcima u ulici Mate Balote u Krku k.br. 53,55 | EUR | 7.430 |  |  | 7.430 |  |
| 13 | Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda ulici Veli dvor u Krku (dio u 2023.) | EUR | 42.068 |  |  | 42.068 |  |
| 14 | Izgradnja kanalizacije u odvojku ulice I.Meštrovića u Krku (k.br.19,19a,21a) | EUR | 51.532 |  |  | 51.532 |  |
| 15 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka | EUR | 3.658 |  | 3.658 |  |  |
| 16 | Produženje vodovoda i kanalizacije u ulici Tina Ujevića u Krku, spoj s ulicom J.Pupačića u budućnosti | EUR | 56.577 |  |  | 56.577 |  |
| 17 | Rekonstrukcija vodovoda i sanacija kanalizacijskih poklopaca u Bodulskoj ulici u Krku | EUR | 58.249 |  | 58.249 |  |  |
| 18 | Izgradnja vodovoda u predjelu Dunat kod Kornića | EUR | 24.328 |  |  | 24.328 |  |
| 19 | Rekonstrukcija vodovoda kod Fratri u Krku | EUR | 29.703 |  |  | 29.703 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **720.555** | **0** | **325.185** | **395.370** | **0** |
| **HRK** | **5.429.019** | **0** | **2.450.107** | **2.978.913** | **0** |

**Članak 7. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Punat utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA PUNAT** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja kanalizacije na k.č. 7566 (Klančić) dio u 2023 | EUR | 31.835 |  |  | 31.835 |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (dio u 2023.) | EUR | 115.785 |  | 115.785 |  |  |
| 3 | Izgradnja kanalizacije u ulici Punta de bij | EUR | 39.201 |  |  | 39.201 |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Kolušin i Ulici Pelinković | EUR | 83.000 |  | 23.000 | 60.000 |  |
| 5 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Odvojku Starobašćanske ulice | EUR | 12.977 |  |  | 12.977 |  |
| 6 | Dogradnja vodovoda u Staroj Baški do k.br. 172 | EUR | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 7 | Izgradnja kanalizacijskog kolektora s CS Buka | EUR | 6.647 |  |  | 6.647 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **291.844** | **0** | **138.785** | **153.059** | **0** |
| **HRK** | **2.198.899** | **0** | **1.045.677** | **1.153.223** | **0** |

**Članak 8. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Baška utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA BAŠKA** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Gorinka (ost.u 2023.) | EUR | 22.510 |  | 22.510 |  |  |
| 2 | Izgradnja kanalizacije naselja Draga Bašćanska – dio preko mosta s CS | EUR | 45.873 |  |  | 10.765 | 35.108 |
| **OPĆINA BAŠKA** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 3 | Vodovodni ogranak Batomalj – Svetište Majke Božje i HS Batomalj | EUR | 24.098 |  |  | 24.098 |  |
| 4 | Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora u Općini Baška (Jurandvor) | EUR | 60.554 |  | 12.111 |  | 48.443 |
| 5 | Rekonstrukcija kanalizacije u ulici Gorica | EUR | 10.976 |  | 10.976 |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **164.010** | **0** | **45.596** | **34.863** | **83.551** |
| **HRK** | **1.235.733** | **0** | **343.543** | **262.673** | **629.517** |

**Članak 9. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Vrbnik utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA VRBNIK** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Rekonstrukcija vodovoda Mestinjak Vrbničko polje | EUR | 35.674 |  | 35.674 |  |  |
| 2 | Izgradnja kanalizacije naselja Vrbnik I faza (dio u 2023) | EUR | 152.002 | 103.820 | 795 |  | 47.387 |
| 3 | Izgradnja vodovoda u Risiki prema parcelama zč 8834/14 i 8837/14 (Krčina) | EUR | 17.646 |  |  | 17.646 |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodovoda u Vinogradskoj 8 Vrbnik | EUR | 5.444 |  | 5.444 |  |  |
| 5 | Izgradnja vodovoda u ulici Vrani u Vrbniku | EUR | 8.151 |  |  | 8.151 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **218.917** | **103.820** | **41.913** | **25.797** | **47.387** |
| **HRK** | **1.649.431** | **782.235** | **315.796** | **194.365** | **357.035** |

**Članak 10. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Dobrinj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA DOBRINJ** | |  | **Ukupno 2023.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja kanalizacije u servisnoj zoni Šilo | EUR | 39.784 |  |  | 39.784 |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka na području Općine Dobrinj | EUR | 55.265 |  |  | 55.265 |  |
| 3 | Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Stari Put Šilo | EUR | 18.048 |  | 8.048 | 10.000 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **113.097** | **0** | **8.048** | **105.049** | **0** |
| **HRK** | **852.130** | **0** | **60.639** | **791.490** | **0** |

**Članak 11. mijenja se i glasi:**

Nakon rekonstrukcija vodovoda/odvodnje na području otoka Krka, u 2023. godini planira se i:

- pripremni materijal u vrijednosti od 7.700 EUR te

- stručni nadzor građevinskih radova u vrijednosti od 60.000 EUR.

Izvor financiranja su vlastita sredstva Ponikve voda.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA