

1. ***IZMJENA PLANA GRADNJE***

***KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA***

***za 2024.***

Krk, travanj 2024.

Predlaže se:

**1. IZMJENA ODLUKE**

**o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini.**

(Odluka o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini donesena je na 64. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 21. prosinca 2023. godine.)

**Članak 4. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Malinska-Dubašnica utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije na spoju ulica Krčka i Bašćanska (dio u 2023, ostatak u 2024.) | EUR | 58.895 |  |  | 58.895 |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice – ŽUC | EUR | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 3 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Pavus OU 39 I 40 (dio u 2024., ostatak u 2025.) | EUR | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka u Malinskoj | EUR | 10.000 |  | 10.000 |  |  |
| 5 | Izgradnja kanalizacije za k.č.668/2 k.o. Bogović | EUR | 43.500 | 43.500 |  |  |  |
| 6 | Odvojak vodovoda i kanalizacije OU 4 Rova sa asfaltom | EUR | 61.482 | 61.482 |  |  |  |
| 7 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije za k.č. 275/5 k.o. Miholjice, Sveti Vid | EUR | 32.000 | 32.000 |  |  |  |
| 8 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice Branka Fučića | EUR | 61.563 | 61.563 |  |  |  |
| 9 | Spoj kolektora u Jesenskoj ulici - izgradnja potpornog zida Lanišće/Jesenska, Malinska | EUR | 2.644 |  |  | 2.644 |  |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 10 | Izgradnja priključka za javnu slavinu - na Šepiću | EUR | 2.000 |  |  | 2.000 |  |
| 11 | Izgradnja vodovodnog priključka za Rajsku plažu i Kafić Paradajz u Malinskoj | EUR | 18.000 |  |  | 18.000 |  |
| 12 | Sanacija fekalne odvodnje - zamjena poklopaca i rekonstrukcija vodovoda u Ulici Stipkino u Malinskoj | EUR | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 13 | Građevinski radovi na CS 3 Porat s zamjenom poklopaca | EUR | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 14 | Građevinski radovi na CS 5 Porat | EUR | 30.000 |  | 30.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **676.084** | **498.545** | **96.000** | **81.539** | **0** |

Do sada:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije na spoju ulica Krčka i Bašćanska (dio u 2023, ostatak u 2024.) | EUR | 58.895 |  |  | 58.895 |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice – ŽUC | EUR | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 3 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Pavus OU 39 I 40 (dio u 2024., ostatak u 2025.) | EUR | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 4 | Spojni vodovod do naselja Strilčić s HS Strilčići (dio u 2022. i 2023. ostatak u 2024.) | EUR | 122.745 |  |  | 24.549 | 98.196 |
| 5 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka u Malinskoj | EUR | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 6 | Izgradnja kanalizacije za (Emil Šimić - Pavus), k.č.668/2 k.o. Bogović | EUR | 35.000 | 35.000 |  |  |  |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 7 | Odvojak vodovoda i kanalizacije OU 4 Rova sa asfaltom | EUR | 60.000 | 60.000 |  |  |  |
| 8 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije za k.č. 275/5 k.o. Miholjice, Sveti Vid | EUR | 34.000 | 34.000 |  |  |  |
| 9 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice Branka Fučića | EUR | 37.000 | 37.000 |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **673.640** | **466.000** | **26.000** | **83.444** | **98.196** |

**Članak 5. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Grada Krka utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja vodovoda visoke zone Grada Krka-ulice P.Žgaljića i Dr.D.Vitezića (dio u 2023., ostatak u 2024.) | EUR | 169.705 | 136.584 | 33.121 |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka | EUR | 21.884 |  |  | 21.884 |  |
| 3 | Rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora u ulici Put pod muli u Korniću | EUR | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 4 | Ponikve 2. podfaza | EUR | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 5 | Izgradnja vodovoda Fratri - Vinjole (PPR 40) sa asfaltom te izgradnja vodovoda i kanalizacije za cvjećarnu u Gradu Krku | EUR | 100.000 | 66.000 | 34.000 |  |  |
| 6 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije za Bogoslavljev, Plav | EUR | 16.841 |  |  | 16.841 |  |
| 7 | Rekonstrukcija kanalizacijskog priključka za k.br. 16 u ulici Lina Bolmarčića u Krku | EUR | 3.814 |  | 3.814 |  |  |
| 8 | Izgradnja vodovoda u naselju Brzac k.br. 52C | EUR | 20.885 |  |  | 20.885 |  |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 9 | vodovod za navodnjavanje Dunat -elaborat iskolčenja, iskolčenje i katastar vodova | EUR | 4.563 |  |  | 4.563 |  |
| 10 | Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Stjepana Radića kraj Lidla u Krku | EUR | 12.000 |  |  | 12.000 |  |
| 11 | Rekonstrukcija vodovoda u Lizetama u Gradu Krku | EUR | 17.500 |  | 17.500 |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **582.192** | **202.584** | **303.435** | **76.173** | **0** |

Do sada:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja vodovoda visoke zone Grada Krka-ulice P.Žgaljića i Dr.D.Vitezića (dio u 2023., ostatak u 2024.) | EUR | 169.705 | 136.584 | 33.121 |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka | EUR | 20.000 |  |  | 20.000 |  |
| 3 | Izgradnja fekalnog kolektora kroz parcelu 1565/7 u ulici 17.travnja u Korniću | EUR | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 4 | Rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora u ulici Put pod muli u Korniću | EUR | 15.000 |  | 15.000 |  |  |
| 5 | Ponikve 2. podfaza | EUR | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 6 | Izgradnja vodovoda Fratri - Vinjole (PPR 40) sa asfaltom te izgradnja vodovoda i kanalizacije za cvjećarnu u Gradu Krku | EUR | 100.000 | 66.000 | 34.000 |  |  |
| 7 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije za Bogoslavljev, Plav | EUR | 40.000 |  |  | 40.000 |  |
| 8 | Izgradnja tlačnih kan.priključaka u odvojku ulice Vlade Tomašića za k.br. 22a i 24 | EUR | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| **GRAD KRK** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 9 | Rekonstrukcija kanalizacijskog priključka za k.br. 16 u ulici Lina Bolmarčića u Krku | EUR | 3.814 |  | 3.814 |  |  |
| 10 | Izgradnja vodovoda u naselju Brzac k.br. 52C | EUR | 34.800 |  |  | 34.800 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **613.319** | **202.584** | **285.935** | **124.800** | **0** |

**Članak 6. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Punat utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA PUNAT** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (ostatak, dio u 2023.) | EUR | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda u ulici Obala | EUR | 21.300 |  |  | 21.300 |  |
| 3 | Kanalizacijski kolektor sa priključcima za Starobašćansku 8, 10, 12, 14, te Ul. kralja Zvonimira 151 uz rekonstrukciju postojećih okana na sustavu fekalne kanalizacije i zamjenu poklopaca | EUR | 62.000 |  | 31.000 | 31.000 |  |
| 4 | Izgradnja kanalizacije i vodovoda u produžetku Starobašćanske (DEG) | EUR | 42.500 | 42.500 |  |  |  |
| 5 | Izgradnja kanalizacijskog kolektora s CS Buka (dio, ostatak u 2025.) | EUR | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 6 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije ulica Vladimira Nazora | EUR | 60.000 |  |  | 6.000 | 54.000 |
| **OPĆINA PUNAT** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 7 | Produžetak vodovoda u naselju Stara Baška od hidranta u lučici do novih objekata uz sanaciju asfalta (za k.č. 7877/22) | EUR | 66.350 | 24.000 |  | 42.350 |  |
| 8 | Izgradnja kanalizacije na k.č. 7566 (Klančić) | EUR | 34.021 |  |  | 34.021 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **331.171** | **66.500** | **71.000** | **139.671** | **54.000** |

Do sada:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA PUNAT** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (ostatak za 2024.) | EUR | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| 2 | Rekonstrukcija vodovoda u ulici Obala | EUR | 16.669 |  |  | 16.669 |  |
| 3 | Kanalizacijski kolektor sa priključcima za Starobašćansku 8, 10, 12, 14, te Ul. kralja Zvonimira 151 uz rekonstrukciju postojećih okana na sustavu fekalne kanalizacije i zamjenu poklopaca | EUR | 62.000 |  | 31.000 | 31.000 |  |
| 4 | Izgradnja kanalizacijskog kolektora s CS Buka | EUR | 282.000 |  |  | 28.200 | 253.800 |
| 5 | Izgradnja kanalizacije i vodovoda u produžetku Starobašćanske (DEG) | EUR | 42.500 | 42.500 |  |  |  |
| 6 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije ulica Vladimira Nazora | EUR | 60.000 |  |  | 6.000 | 54.000 |
| 7 | Produžetak vodovoda u naselju Stara Baška od hidranta u lučici do novih objekata uz sanaciju asfalta (za k.č. 7877/22) | EUR | 39.000 | 24.000 |  | 15.000 |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **542.169** | **66.500** | **71.000** | **96.869** | **307.800** |

**Članak 7. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Baška utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA BAŠKA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja kanalizacije naselja Draga Bašćanska – dio preko mosta s CS (Nebia) | EUR | 42.974 |  |  | 42.974 | 0 |
| 2 | Izmicanje vodovoda i fekalnog kolektora iz parcela k.č. 3992, 3993 (Topalušić) (dio u 2024., ostatak u 2025.) | EUR | 25.000 |  | 25.000 |  |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije u Ulici Vladimira Nazora od k.br. 28 do k.br. 31 te odvojku prema Ulici Palada | EUR | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 5 | HS Placa HS Sveti Juraj | EUR | 32.500 |  |  | 6.500 | 26.000 |
| 6 | Fekalna kanalizacija i vodovod u Ribarskoj ulici | EUR | 6.191 |  | 6.191 |  |  |
| 7 | Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u Ulici Stari dvori u Baški | EUR | 30.000 | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 |
| 8 | Fekalna kanalizacija doma u Dragi Bašćanskoj | EUR | 7.000 |  | 7.000 |  |  |
| 9 | Rekonstrukcija vodovodnog priključka za groblje Jurandvor | EUR | 12.500 |  | 12.500 |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **206.165** | **10.000** | **110.691** | **49.474** | **36.000** |

Do sada:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA BAŠKA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 1 | Izgradnja kanalizacije naselja Draga Bašćanska – dio preko mosta s CS (Nebia) | EUR | 122.320 |  |  | 24.464 | 97.856 |
| 2 | Izmicanje vodovoda i fekalnog kolektora iz parcela k.č. 3992, 3993 (Topalušić) (dio u 2024., ostatak u 2025.) | EUR | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| **OPĆINA BAŠKA** | |  | **Ukupno 2024.** | **JLS (iznos bez PDV-a)** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Ostali (Hrvatske vode i sl.)** |
| 3 | Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacijeu Ulici Gorinka od k.br. 77 do križanja s Ulicom Dol | EUR | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 4 | Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije u Ulici Vladimira Nazora od k.br. 28 do k.br. 31 te odvojku prema Ulici Palada | EUR | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 5 | HS Placa HS Sveti Juraj | EUR | 100.000 |  |  | 20.000 | 80.000 |
| 6 | Fekalna kanalizacija i vodovod u Ribarskoj ulici | EUR | 6.500 |  | 6.500 |  |  |
| 7 | Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u Ulici Stari dvori u Baški | EUR | 300.426 | 66.000 | 35.000 |  | 199.426 |
| 8 | Fekalna kanalizacija doma u Dragi Bašćanskoj | EUR | 7.000 |  | 7.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | | **EUR** | **736.246** | **66.000** | **248.500** | **44.464** | **377.282** |

Ova 1. Izmjena Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA